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KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2021 m. sausio 29 d. Nr. TS-12
Kėdainiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu, Kėdainių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).
[bookmark: _Hlk55910309]Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
[bookmark: OLE_LINK1]APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA


1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

	Eil. Nr.
	(1) Programos finansavimo šaltiniai
	Lėšos, Eur

	1.1.
	Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką
	196 897

	1.2.
	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius)
	44 413

	1.3.
	Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija
	19 080

	1.4.
	Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos
	0

	1.5.
	Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4):
	260 390

	1.6.
	Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
	57 492

	1.7.
	Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis 
	19 433

	1.8.
	Iš viso (1.6 + 1.7):
	76 925

	1.9.
	Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8)
	337 315




	Eil. Nr.
	(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos
	Lėšos, Eur

	1.10.
	20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
	52 078

	1.11.
	Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis 
	13 208

	1.12.
	Iš viso (1.10 + 1.11):
	65 286




	Eil. Nr.
	(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos
	Lėšos, Eur

	1.13.
	80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
	208 312

	1.14.
	Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis 
	131 808

	1.15.
	Iš viso (1.13 + 1.14):
	340 120





2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
	Eil. Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Detalus priemonės vykdymo aprašymas
	Panaudota lėšų, Eur

	2.1.
	Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos 
	51 856

	2.1.1.
	Privačių miškų savininkams, naudotojams, valdytojams želdinių apdorojimui repelentais, aptvėrimui tvoromis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų mitybos sąlygas, ir kt. priemonėms
	Lėšos skirtos miško savininkams:
Algminui Rimdeikai 
Priemonių įgyvendinimo laikotarpis nuo      2020-07-31 iki 2020-12-01.
Želdiniai apdoroti repelentais.
Daliui Kupčinskui 
Priemonių įgyvendinimo laikotarpis nuo       2020-07-23 iki 2020-12-01.
Įrengta tvora pasėliams apsaugoti. 
Vaidai Žebarauskienei 
Priemonių įgyvendinimo laikotarpis nuo       2020-07-26 iki 2020-12-01.
Įrengta tvora pasėliams apsaugoti. 
Vidmantui Kvedarui 
Priemonių įgyvendinimo laikotarpis nuo      2020-07-31 iki 2020-12-01.
Žalos prevencijos priemonės neįgyvendintos (Lėšos nepanaudotos). 
Pauliui Kvedarui 
Priemonių įgyvendinimo laikotarpis nuo      2020-07-31 iki 2020-12-01.
Žalos prevencijos priemonės neįgyvendintos (Lėšos nepanaudotos). 
	21 856

	2.1.2.
	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Radviliškio regioniniam padaliniui repelentams įsigyti ir jais apdoroti medelius, ąžuoliukų apsaugoms įsigyti ir uždėti, ir kt. priemonėms
	Lėšos skirtos VĮ Valstybinių miškų urėdijos Radviliškio regioniniam padaliniui.
Priemonių įgyvendinimo laikotarpis nuo       2020-07-31 iki 2020-12-01.
Miško želdiniai apdoroti repelentais, aptverti tvoromis. 
	30 000

	2.1.3.
	Informacijai apie parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų keitimo projektą paskelbti šalies ir vietinėje spaudoje
	Lėšos nepanaudotos. 
	0


	2.2.
	Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės
	0

	
	Iš viso: 
	51 856






3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

	Programos pavadinimas
	Panaudota lėšų, Eur

	Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
	24 000



4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

	Eil. Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Detalus priemonės vykdymo aprašymas
	Panaudota lėšų, Eur

	4.1.
	Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės
	46 826

	4.1.1.
	Sosnovskio barščio naikinimui Kėdainių rajone
	Sosnovskio barščio naikinimas vykdytas 7 Kėdainių rajono seniūnijose (Dotnuvos, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Vilainių).
Darbai atlikti 2020 m. gegužės–spalio mėn.
Sosnovskio barščio plotai buvo purškiami cheminiais preparatais, šienaujami mechaniniu būdu.
	28 582

	4.1.2.
	Sosnovskio barščio inventorizavimui ir gausos reguliavimo veiksmų plano parengimui Kėdainių r.
	Projektuotojas V. Gasiūnas (veikiantis pagal individualios veiklos vykdymo pažymą) parengė Sosnovskio barščio inventorizavimo ir gausos reguliavimo veiksmų planą Kėdainių r.  Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Vilainių seniūnijų teritorijose.
Paslaugos suteiktos 2020 m. birželio–rugsėjo mėn.
	9 800

	4.1.3.
	Kraujupio upelio minimaliam debitui papildyti Nevėžio upės vandeniu
	Lėšos skirtos Vilainių seniūnijai elektros energijos sąnaudų vandens siurbliui išlaidoms apmokėti.
Įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020-05-01 iki 2020-12-01.
Kraujupio upelio vandens lygis buvo palaikomas papildant jį vandeniu iš Nevėžio upės ir taip siekiama išsaugoti biologinę įvairovę.
	2 433

	4.1.4.
	Projekto „Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste“ įgyvendinimui
	Projekto „Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste“ įgyvendinimui.
	6 011

	4.2.
	Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės
	94 993

	4.2.1.
	Komunalinių atliekų konteineriams įsigyti
	94 993

	4.3.
	Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės
	0

	4.4.
	Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės
	79 655

	[bookmark: _Hlk60731538]4.4.1.
	Gelbėjimo ir cheminių avarijų padariniams likviduoti ir priemonėms finansuoti
	Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Įsigijimo laikotarpis 2020 m. kovo mėn.
Lėšos panaudotos Sepura SRG3900 terminalo komplektui įsigyti.
Įsigijimo laikotarpis 2020 m. birželio mėn.
Lėšos panaudotos „Sintan“ naftos produktų skaidikliui, siurbliams, tarpinėms, žarnoms, galvutėms GR-80 įsigyti.
Įsigijimo laikotarpis 2020 m. lapkričio mėn.
Lėšos panaudotos naftos produktų skaidikliui „HydroBreak 2000“ įsigyti.
	2 978

	4.4.2.
	Kėdainių rajono savivaldybės 2019–2024 m. aplinkos monitoringo programos 2020 m. paslaugų įgyvendinimui
	UAB Darnaus vystymosi institutas
Paslaugos suteiktos 2020 m. birželio mėn.
Vykdytas aplinkos oro, paviršinio vandens, paviršinio vandens (gyvulininkystės kompleksų nuotekų), požeminio vandens, dirvožemio ir aplinkos triukšmo monitoringas.
	7 167

	4.4.3.
	Aplinkos oro, dirvožemio, požeminio ir paviršinio vandens nuotekų tyrimų atlikimui Kėdainių r.
	Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija
Darbai atlikti 2020 m. rugsėjo mėn.
Atlikta dirvožemio analizė nustatant sunkiųjų metalų (švino) kiekį.
	722

	4.4.4.
	Nevėžio upės pakrančių valymui, tvarkymui Kėdainių m.
	UAB „MOBARN“
Darbai atlikti 2020 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn.
Nušienauti makrofitai Nevėžio upės atkarpoje nuo Tilto g. iki Skongalio g. Kėdainių miesto sen.
	11 992

	4.4.5.
	Akademijos tvenkinio valymui Akademijos mstl., Dotnuvos sen.
	UAB „Kėdainių melioracija“ 
Darbai atlikti 2020 m. birželio–spalio mėn.
Atlikti vandens tvenkinio išvalymo Instituto al. 2, Akademijos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r. darbai.
	55 896

	4.4.6.
	Jūrinių erelių perimvečių stebėjimui Kėdainių rajone
	VĮ Gamtosaugos projektų vystymo fondas
Vykdymo laikotarpis 2020 m. balandžio–lapkričio mėn.
Vykdytas jūrinių erelių perimviečių stebėjimas Kėdainių rajone.
	900

	4.5.
	Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės
	5 886

	4.5.1.
	Kėdainių r. sav. aplinkosauginio švietimo  įgyvendinimui
	Krekenavos regioninio parko direkcija
Vykdymo laikotarpis 2020 m. balandžio–spalio mėn. 
Blonknotų leidybai (200 vnt.) apie Krekenavos regionino parko išskirtinę vertę: kraštovaizdį, gamtos ir kultūros vertybes.
Kėdainių rajono savivaldybės administracija 
Nuo 2020-09-16 iki 2020-09-22
Renginių organizavimui Europos Judumo savaitei paminėti.
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
2020-11-25
Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijai Gamtosauginių mokyklų programos dalyvio mokesčiui sumokėti. 
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
2020-11-24
Kėdainių lopšeliui-darželiui „Puriena“ Gamtosauginių mokyklų programos dalyvio mokesčiui sumokėti.
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
2020-11-24
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijai Gamtosauginių mokyklų programos dalyvio mokesčiui sumokėti. 
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
2020-03-12
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijai aplinkosauginio švietimo ugdymui. 
Viešoji įstaiga „Autoriai“ 
Darbai atlikti 2020 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn.
Suteiktos Integruotos komunikacijos kampanijos aplinkosaugos klausimais konsultacinės paslaugos.
	4 415

	4.5.2.
	Prenumeruoti spaudos leidinius aplinkosaugine tema ugdymo įstaigoms
	VšĮ „Lututės“ leidykla
Paslaugų suteikimo laikotarpis 2021 m. sausio–gruodžio mėn.
Užprenumeruotas žurnalas „Lututė“ 33 egz. Kėdainių miesto ir rajono lopšeliams-darželiams, mokykloms-darželiams ir bibliotekoms.
VšĮ „Baltijos miškai“
Paslaugų suteikimo laikotarpis 2021 m. sausio–gruodžio mėn.
Užprenumeruotas žurnalas „Miškai“ 7 egz. Kėdainių miesto ir rajono bibliotekoms.
VšĮ Ekologinio švietimo centras
Paslaugų suteikimo laikotarpis 2021 m. sausio–gruodžio mėn.
Užprenumeruotas savaitraštis „Žaliasis pasaulis“ 12 egz. Kėdainių miesto ir rajono bibliotekoms.
	1 471

	4.6.
	Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės
	49 425

	4.6.1.
	Medeliams ir želdiniams sodinti ir prižiūrėti
	11 Kėdainių rajono seniūnijų skirtos lėšos medelių ir želdinių sodinimui ir priežiūrai 2020 m. balandžio–lapkričio mėn.
Įsigyti, veisti ir prižiūrėti želdynai ir želdiniai.
	20 035

	4.6.2.
	Kaštoninio karšelio gaudyklėms įsigyti
	UAB „Biopolis“ 
Įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. gegužės mėn.
Vykdyti želdinių (kaštonų) sanitarinės būklės gerinimo darbai – naudotos biologinės apsaugos priemonės (kabintos feromoninės gaudyklės ant kaštonų Č. Milošo, S. Dariaus ir S. Girėno ir Respublikos gatvėse Kėdainių mieste bei Kėdainių miesto ir Gegučių parkuose).
	5 032

	4.6.3.
	Akademijos parko želdynų inventorizacijai ir apskaitai Akademijos mstl., Dotnuvos sen.
	UAB „Želdinių vizija“
Įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020-04-20 iki 2020-07-20.
Atlikta želdynų, augančių  Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso parke, Instituto al., Akademijos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r., inventorizacija ir apskaita.
	6 500

	4.6.4.
	Viešųjų erdvių apželdinimas Kėdainių m.
	IĮ „Dotnuvos vejos“
Įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020-09-25 iki 2020-10-25.
Atliktas viešųjų erdvių apželdinimas Kėdainiuose daugiamečiais augalais  (žvirgžde) pagal parengtą schemą. Apvažiavimo žiedo Kėdainiai–Josvainiai (Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 229 Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai susikirtimo su Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva), žalios zonos plotas apie 700 m².
	10 000

	4.6.5.
	Želdinių sodinukų įsigijimui
	Ūkininko Donato Venckevičiaus
„Juragių medelynas“ 
Įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020-10-07 iki 2020-10-16. 
Nupirkta želdinių sodinukai, kurie pasodinti prie daugiabučių namų Kėdainių mieste.
	6 345

	4.6.6.
	Kitos išlaidos
	UAB „Universta“ 
Išlaidos 2020-04-16
Akcijai „River Cleanup“ pirkti maišai atliekoms.
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 
Darbai atlikti 2020 m. birželio ir liepos mėn.
Atlikta gamtinių (paviršinių ir požeminių) vandenų ir nuotekų analizės.
UAB „Želdynų vizija“  
Darbai atlikti 2020 m. balanžio mėn.
Atliktas Minareto g. 8 (prie amfiteatro), Kėdainių m.augančio ąžuolo ir Žemaitės g. 14, Kėdainių m. augančio klevo būklės įvertinimas.
Pateikta dendrologo įvertinimo išvada.
UAB „Želdynų vizija“  
Darbai atlikti 2020 m. birželio mėn.
Atliktas želdinių būklės įvertinimas.
Pateikta dendrologo įvertinimo išvada dėl
medžių: 5 vnt. kaštonų, 6 vnt. klevų ir 11 vnt. maumedžių, augančių Lančiūnavos kaimo kapinėse, kurios yra valstybės saugomo Lančiūnavos dvaro sodybos pastatų komplekso (u. k. 980) vertingoji savybė, prie Liepų al. 2, Lančiūnavos k., Vilainių sen., Kėdainių r., ir medžio liepos − kamienas 98 cm skersmens 1,3 m aukštyje, augančio prieš Josvainių g. 38A daugiabutį, prie automobilių stovėjimo aikštelės, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje, Kėdainiai.
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija 
Darbai atlikti 2020 m. sausio mėn.
Atlikta dirvožemio analizė nustatant sunkiųjų metalų (švino) kiekį.
	1 513

	
	Iš viso: 
	276 785



5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

	Eil. Nr.
	Programos priemonių grupės pavadinimas
	Lėšų likutis, Eur

	5.1.
	Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2)
	25 069

	5.2.
	Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3)
	41 286

	5.3.
	Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4)
	63 335

	5.4.
	Iš viso: 
	129 690
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4 punktu, Kėdainių ra


jono savivaldybės taryba 


n u s p r e n d ž i a:


 


Patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 
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m. priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).


 


�is sprend


imas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas 


Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas, 


Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatym


o nustatyta 


tvarka arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose Lietuvos 


Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


 


 


 


 


Savivaldybės meras


 


 


 


 


                     


Valentinas Tamulis


 


 


 


 


                   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




      KĖDAINIŲ RAJONO SAVI VALDYBĖS TARYBA     SPRENDIMAS   DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO  SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 20 20   M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS  PATVIRTINIMO     202 1   m.  sausio  29   d. Nr.   TS - 12   Kėdainiai     Vadovaudamasi  Lietuvos Respubl ikos vietos savivaldos  įstatymo  16 straipsnio   4 dalimi ,  Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo   4  straipsnio 3 d alimi   ir   Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių  vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto   Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.  kovo 4 d. įsakymu Nr. D1 - 201  „ Dėl S avivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo speciali osios  programos priemonių vykdymo patikrin imo tvarkos aprašo, S avivaldybių aplinkos apsaugos  rėmimo specialiosios programos priemonių   vykdymo ataskaitos formos ir S avivaldybių aplinkos  apsaugos   rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos   fo rmos pildymo  taisyklių patvirtinimo “,   4 punktu, Kėdainių ra jono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:   Patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos  20 20   m. priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).   Šis sprend imas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas  Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas,  Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatym o nustatyta  tvarka arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose Lietuvos  Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.         Savivaldybės meras                               Valentinas Tamulis                                                                  

