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[bookmark: _GoBack]     2023 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-124          

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
2023 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS
OBJEKTŲ SĄRAŠAS

	[bookmark: _Hlk32320603][bookmark: _Hlk98251779] Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
 (statinio unikalus Nr. NT registre)
	Darbų ir paslaugų rūšis 
	Objekto parametrai
	Skirta lėšų,  tūkst. Eur

	
	
	
	Pradžia, pabaiga
	Darbų kiekiai
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Dotnuvos seniūnija

	1.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas)
	Priežiūra 
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	400 m3

	7,900

	1.2.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga  (išdaužų užtaisymas)
	Priežiūra 

	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	1500 m2
	46,650

	1.3.
	DT-16, Privažiavimas nuo Akademijos iki Dotnuvos girininkijos (4400-2632-6470) žvyro dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6139169;489916-6138610;489073
	500 m3

	12,303

	1.4.
	DTG050, Dotnuvos mstl., Žemaitės g. (4400-2222-4515) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6136774;492817-6136946;492693
	900 m2
	56,600

	Viso einamiesiems tikslams:
	123,453

	1.5.
	DTG003, Akademijos mstl., Jaunimo g. (4400-5521-6954) kapitalinis remontas 
	Kapitalinis remontas,
inžinerinės paslaugos
	490648;6140328-490402;6140488
	1470 m2
	125,343

	1.6.
	DTG082, Vainotiškių k., Kranto g.
(4400-2234-2563) kapitalinio remonto projektavimas, projekto ekspertizė
	Inžinerinės paslaugos
	490311;6140958-
490286;6141224
	1120 m2
	4,657

	Viso turtui įsigyti:    
	130,000

	Iš viso:
	253,453

	2. Gudžiūnų seniūnija

	2.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas)
	Priežiūra 
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	600 m3

	11,130

	2.2.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga  (išdaužų užtaisymas)
	Priežiūra 
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	250 m2

	7,800

	2.3.
	GDG028, Miegėnų k., Naujoji g. (4400-4830-9235) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6151448;494450-6151412;494459
	150 m2
	4,000

	2.4.
	GDG027, Miegėnų k., Mechanizatorių g. (4400-2452-7159) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6151448;494450-6151492;494500
	250 m2
	6,500

	Viso einamiesiems tikslams:
	29,430

	2.5.
	GD-55, kelio Miegėnai-Paberžė (4400-2567-6977) pralaidos-tilto per Liaudės upę kapitalinis remontas
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6151925;497700-6151936;497722
	8 m;
23 m2
	68,000

	2.6.
	GDG003, Devynduonių k., Liaudės g. (4400-4452-5975) kapitalinis remontas
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6155479;493324-6155110;493619
	2245 m2
	3,200

	Viso turtui įsigyti:    
	71,200

	                                                                                                                                                                        Iš viso:    
	100,630

	[bookmark: _Hlk32305810]3. Josvainių seniūnija

	3.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas)
	Priežiūra 
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	500 m3

	10,000

	3.2.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga  (išdaužų užtaisymas)
	Priežiūra 

	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	500 m2

	15,550

	3.3.
	JSG057, Kunionių k., Malūno g. (4400-2475-2710) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas

	61118104;489543-
6118090;489530
	150 m2 

	4,210

	3.4.
	JSG063, Kunionių k., Šušvės g. (4400-2475-3060) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6118616;489347-6118410;489456
	675 m2
	18,900

	Viso einamiesiems tikslams:
	48,660

	3.5.
	JSG035, Josvainių mstl., Pakrantės g. (4400-2119-0821) kapitalinis remontas
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6122611;490162-6122297;489875
	1960 m2
	93,984

	3.6.
	JSG038, Josvainių mstl., Skroblų g. (4400-2072-4325) (nuo Labūnavos g. iki Nevėžio g.) kapitalinis remontas  
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6123678;489661-6123855;489948
	1427 m2
	17,270

	3.7.
	JSG038, Josvainių mstl., Skroblų g. (4400-2072-4325) (nuo Labūnavos g. iki Ariogalos g.) rekonstravimo projektavimas, projekto ekspertizė
	Inžinerinės paslaugos
	6123678;489661-6123511;489382
	1950 m2
	4,046

	Viso turtui įsigyti:
	115,300

	                                                                                                                                                                        Iš viso:   
	163,960

	4. Kėdainių miesto seniūnija

	4.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga  (išdaužų užtaisymas)
	Priežiūra 

	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	1844  m2


	58,000


	4.2.
	KDG154, Bartkūniškio k., Jovarų g. (4400-2600-5972) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6130061;495220-6129788;494668
	2800 m2
	90,000

	4.3.
	KDG238, pravažiavimo kelio tarp Respublikos g. daugiabučių namų (4400-5885-1712) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas 
	6127417;496892-6127331;496917
	970 m2
	35,000

	Viso einamiesiems tikslams:
	183,000

	4.4.
	KDG101, Kėdainių m., Saulėlydžio g. (4400-1182-9773)
rekonstravimas 
	Rekonstravimas,
inžinerinės paslaugos
	6132932;498129-
6131850;498300
	7919 m2
	287,000

	4.5.
	KDG181, Keleriškių k., Technikos g. (4400-2566-6159) rekonstravimas
	Rekonstravimas,
inžinerinės paslaugos
	6127503;494813-
6127385;494485
	2512 m2
	156,100


	4.6.
	KDG181, Kėdainių m., Janušavos g. (4400-1127-3466) ir KDG165, Janušavos k., Janušavos g. (4400-5444-9253) rekonstravimas
	Rekonstravimas,
inžinerinės paslaugos
	6128683;496476-
6128065;496849
	7483 m2
	203,000


	4.7.
	KDG032, Kėdainių m., Gluosnių g. (4400-1127-3466) rekonstravimas
	Rekonstravimas,
inžinerinės paslaugos
	6128131;496549-
6128620;496722
	3605 m2
	177,600


	4.8.
	KDG113, Kėdainių m., V. Svirskio g. (4400-1574-1838) rekonstravimo projektavimas
	Inžinerinės paslaugos
	6128225;499386-
6128475;499500
	1960 m2
	3,300

	Viso turtui įsigyti:    
	827,000

	                                                                                                                                                                        Iš viso:   
	1010,000

	[bookmark: _Hlk32331927]5. Krakių seniūnija

	5.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas)
	Priežiūra 

	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	600 m2
	15,000

	5.2.
	KRG046, Plinkaigalio k., Piliakalnio g. (4400-2428-5234) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6142263;477869-6142224;477804
	340 m2
	14,000

	5.3.
	KRG027, Meironiškių k., Senoji g. (4400-2441-0520) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6138259;481986-6138333;481538
	1000 m2
	32,940

	Viso einamiesiems tikslams:
	61,940

	5.4.
	KR-42, kelio Norkūnai-Dangaučius (4400-2673-8054) kapitalinis remontas 
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6140569;481699-6140222;481532
	1364 m2
	116,000

	5.5.
	KR-51, Kelio Meironiškiai-Meironiškėliai (4400-2673-8108) kapitalinio remonto projektavimas, projekto ekspertizė
	Inžinerinės paslaugos
	6138827 ;483788-6138848 ;483256
	2240 m2
	5,200

	Viso turtui įsigyti:  
	121,200

	                                                                                                                                                                        Iš viso:  
	183,140

	[bookmark: _Hlk7169513]6. Pelėdnagių seniūnija

	6.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga  (išdaužų užtaisymas)
	Priežiūra   
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	100 m2
	3,110

	6.2.
	PLG058, Pelėdnagių k., Beržų g. (4400-2403-8586) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6123884;497513-6123832;497670
	550 m2
	14,982

	6.3.
	[bookmark: _Hlk113012800]PL-5, kelio Labūnava-Sičioniai (4400-2566-0886) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6116187;493835-6115811;494177
	2515 m2


	66,000

	6.4.
	PLG036, Nociūnų k., Pėdžių g. asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6119789;502458-6119584;502305
	968 m2
	28,000

	Viso einamiesiems tikslams:
	112,092

	6.5.
	PLG042, Paobelio k., Kranto g. (4400-2403-8120) kapitalinis remontas
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6125566;497946-6125459;497895
	1068 m2

	91,000

	6.6.
	PLG013, Labūnavos k., Linelių g. (4400-2287-7492) šaligatvių kapitalinio remonto projektavimas ir projekto ekspertizė 
	Inžinerinės paslaugos
	6117216;494053-6116594;493737
	1400 m2 
	6,000

	Viso turtui įsigyti:    
	97,000

	                                                                                                                                                                        Iš viso:  
	209,092

	[bookmark: _Hlk32303186]7. Pernaravos seniūnija

	7.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas)
	Priežiūra

	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	170 m3
	3,400

	7.2.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga  (išdaužų užtaisymas)
	Priežiūra   
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	300 m2
	9,330

	7.3.
	PRG004, Jakšių k., Kalno g. (4400-2451-3240) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6122696;479889-6122698;479966
	240 m2


	11,000

	7.4.
	PRG017, Paaluonio k., Upelio g. (4400-2451-3684) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6120226;475442-6120217;475795
	700 m2

	18,574

	Viso einamiesiems tikslams:
	42,304

	7.5.
	PRG012, Langakių k., Vingio g. (4400-2451-3519) kapitalinis remontas
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6115094;473799-6115024;473857
	339,5 m2

	29,000

	7.6.
	PRG008, Juodžių k., Lakštingalos g. (4400-2451-3351) kapitalinio remonto projektavimas ir projekto ekspertizė
	Inžinerinės paslaugos
	6128837;476979-6128377;476789
	2250 m2
	6,000

	Viso turtui įsigyti:    
	35,000

	                                                                                                                                                                        Iš viso:    
	77,304

	[bookmark: _Hlk6411322]8. Surviliškio seniūnija

	8.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas)
	Priežiūra

	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	500 m3
	10,053

	Viso einamiesiems tikslams:
	10,053

	8.2.
	SRG002, Bakainių k., Kalno g. (4400-2444-1336) kapitalinis remontas
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6146425;502473-6146865;502573
	2354 m2
	111,100

	Viso turtui įsigyti:    
	111,100

	                                                                                                                                                                        Iš viso:   
	121,153

	[bookmark: _Hlk7186591]9. Šėtos seniūnija

	9.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas)
	Priežiūra
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	800 m3
	15,000

	9.2.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas)
	Priežiūra 

	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	500 m2
	15,050

	9.3.
	STG030, Šėtos mstl., Pagirių g. 
(4400-2241-6759) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6127361;516107-
6127599;516267
	1595 m2


	30,307

	Viso einamiesiems tikslams:
	60,357

	9.4.
	STG042, Įvažiavimo į kiemus Pagirių mstl. (4400-3079-5689) rekonstravimas
	Rekonstravimas, inžinerinės paslaugos
	6127374;516113-6127598;516267
	1216 m2
	53,000

	Viso turtui įsigyti:    
	53,000

	                                                                                                                                                                        Iš viso:  
	113,357

	[bookmark: _Hlk6409926]10. Truskavos seniūnija

	10.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas)
	Priežiūra 

	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	200 m2

	6,020

	10.2.
	TRG012, Pavermenio k., Gaisų g. (4400-2449-8568) asfaltbetonio dangos atnaujinimas
	Paprastasis remontas
	6142785;515196-6142808;514688
	514 m2
	15,807

	Viso einamiesiems tikslams:
	21,827

	10.3.
	TRG028, Privažiavimo kelio nuo Pavermenio k., Derliaus g. (4400-5873-8246) kapitalinis remontas
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6139299;515063-6139291;515229
	1080 m2
	57,000

	Viso turtui įsigyti:    
	57,000

	                                                                                                                                                                        Iš viso:   
	78,827

	[bookmark: _Hlk32320114][bookmark: _Hlk7184797]11. Vilainių seniūnija

	11.1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga (žvyravimas)
	Priežiūra 
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	500 m3

	10,000

	11.2.
	Seniūnijos keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga (išdaužų užtaisymas)
	Priežiūra
 
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	500 m2
	15,584

	Viso einamiesiems tikslams:
	25,584

	11.3.
	VLG076, Vilainių k., Melioratorių g. (4400-2422-3407) šaligatvių (dešinė pusė) kapitalinis remontas
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6129148;500064-6129633;500395
	1000 m2
	143,500

	11.4.
	VL-29, kelio  Rudžiai-Apytalaukio miškas (4400-2660-8126) kapitalinio remonto projektavimas ir projekto ekspertizė
	Kapitalinis remontas, inžinerinės paslaugos
	6135858;507397-6135889;507337

	430 m2
	45,000

	Viso turtui įsigyti:    
	188,500

	                                                                                                                                                                        Iš viso:  
	214,084

	12.
	Kelių ir gatvių inventorizacija
	Inžinerinės paslaugos
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	45 vnt.
	15,600

	13.
	Kelių ir gatvių paprastojo remonto kokybės kontrolė 
	Inžinerinės paslaugos
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	25 vnt.
	5,000

	14.
	Eismo saugumo priemonėms diegti  
	Priežiūra 
	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės pagal patvirtintus kelių ir gatvių sąrašus
	Pagal poreikį
	60,523

	15.

	Pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas:

	Paprastasis remontas
	
	
	16,877

	15.1.
	Kėdainių m., Kauno g.
	
	6126782;498649
	1 vnt.
	

	15.2.
	KDG038, Kėdainių m., 
S. Jaugelio-Telegos ir KDG040, Kėdainių m., Josvainių g. sankryža

	
	6127827;498368
	4 vnt.
	

	16.
	Daugiabučių namų kiemų dangos atnaujinimas:
	Paprastasis remontas
	

	

	150,000

	16.1.
	Kėdainių m., Gegučių g. 17
	
	6127638, 497466-
6127546, 497505
	400 m2
	

	16.2.
	Kėdainių m., Respublikos g. 26
	
	6127551, 496814-
6127455, 496777
	950 m2
	

	16.3.
	Dotnuvos sen.,  Akademijos mstl., Parko g. 10
	
	6140290;491153-6140252;491161-6140254;491204-6140297;491200
	985 m2

	

	Viso einamiesiems tikslams:
	248,000

	17.
	Pėsčiųjų ir dviračių takas (tarp 
J. Basanavičiaus g. ir Josvainių g.) 
	Nauja statyba,
inžinerinės paslaugos
	6127365, 497945
6127312, 498007
	290 m2
	142,000

	18.
	KDG012, Kėdainių m., Birutės g. (4400-1182-9773) šaligatvių rekonstravimas 
	Rekonstravimas,
inžinerinės paslaugos
	6129037;498740-6129290;498196
	2350 m2
	80,600


	Viso turtui įsigyti:    
	222,600

	                                                                                                                                                                        Iš viso: 
	2 995,600

	Iš jų turtui įsigyti (> 50 %):
	2 028,900
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DTG050, Dotnuvos mstl., Žemaitės 


g. 


(4400


-


2222


-


4515)


 


asfaltbetonio 


dangos atnaujinimas


 


Paprastasis 


remontas


 


6136774;492817


-


6136946;492693


 


900 m


2


 


56,600


 


V


iso einamiesiems tikslams:


 


123,453


 


1.


5


.


 


DTG003, Akademijos mstl., Jaunimo 


g. (4400


-


5521


-


6954) 


kapitalini


s


 


remont


as


 


 


Kapitalinis 


remontas,


 


i


nžinerinės 


paslaugos


 


490648;6140328


-


490402;6140488


 


1470 m


2


 


12


5


,343


 


1.6.


 


DTG082, Vainotiškių k., Kranto g.


 


(4400


-


2234


-


2563)


 


kapitalinio 


remonto projektavimas, projekto 


ekspertizė


 


Inžinerinės 


paslaugos


 


490311;6140958


-


 


490286;6141224


 


1120 m


2


 


4,657


 


Viso turtui įsigyti:    


 


1


30


,000


 


I� viso:


 


253,453


 


2. Gudžiūnų seniūnija


 


2.1.


 


Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro 


danga (žvyravimas)


 


Priežiūra 


 


Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 


pagal patvirtintus kelių ir gatvių 


sąrašus


 


600 m


3


 


 


11,130


 


2.2.


 


Seniūnijos


 


keliai ir gatvės su 


asfaltbetonio danga  (išdaužų 


užtaisymas)


 


Priežiūra 


 


Vietinės reikšmės keliai ir gatvės 


pagal patvirtintus kelių ir gatvių 


sąrašus


 


250 m


2


 


 


7,800


 


2.3.


 


GDG0


28


, 


Miegėnų k., 


Naujoji


 


g. 


(4400


-


4830


-


9235


) asfaltbetonio 


dangos atnaujinimas


 


Paprastasis 


remontas


 


615


1448


;4


94450


-


615


1412


;4


94459


 


1


50


 


m


2


 


4,000


 


2.4.


 


GDG0


27


, 


Miegėnų 


k., 


Mechanizatorių


 


g.


 


(4400


-


2


452


-


7


159


)


 


asfaltbetonio dangos atnaujinimas


 


Paprastasis 


remontas


 


6151448;494450


-


6151


492


;494


500


 


2


50


 


m


2


 


6


,


500


 


Viso einamiesiems tikslams:


 


2


9


,430


 


2.


5


.


 


GD


-


55, kelio Miegėnai


-


Paberžė 


(4400


-


2567


-


6977) pralaid


os


-


tilt


o


 


per


 


Liaudės upę


 


kapitalini


s


 


remont


as


 


Kapitalinis 


remontas, 


inžinerinės 


paslaugos


 


6151925;497700


-


6151936;497722


 


8 m;


 


23 m


2


 


68


,000


 


2.6.


 


GDG003


,


 


Devynduonių k., Liaudės 


g. (4400


-


4452


-


5975) 


kapitalini


s


 


remont


as


 


Kapitalinis 


remontas, 


inžinerinės 


paslaugos


 


6155479;493324


-


6155110;493619


 


2245 m


2


 


3,200


 


Viso turtui įsigyti:    


 


7


1


,200


 


                                                                                                                             


                                           


I� viso:    


 


100,630


 


3. Josvainių seniūnija


 




                            PATVIRTINTA         Kėdainių rajono savivaldybės tarybos          2023 m. kovo  31   d.   sprendimu Nr. TS - 124                KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS     20 2 3   METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS   OBJEKTŲ  SĄRAŠAS    

  Eil.  Nr.  Objekto  pavadinimas     (statinio unikalus Nr. NT registre)  Darbų ir  paslaugų rūšis   Objekto parametrai  Skirta  lėšų,   tūkst. Eur  

Pradžia, pabaiga  Darbų  kiekiai  

1  2  3  4  5  6  

1. Dotnuvos seniūnija  

1.1.  Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro  danga (žvyravimas)  Priežiūra   Vietinės reikšmės keliai ir gatvės  pagal patvirtintus kelių ir gatvių  sąrašus  4 00 m 3    7,900  

1.2.  Seniūnijos keliai ir gatvės su  asfaltbetonio danga  (išdaužų  užtaisymas)  Priežiūra     Vietinės reikšmės keliai ir gatvės  pagal patvirtintus kelių ir   gatvių  sąrašus  1 5 00 m 2  46 , 650  

1.3.  DT - 16 ,   Privažiavimas nuo  Akademijos iki Dotnuvos  girininkijos   (4400 - 2632 - 6470)   žvyro  dangos atnaujinimas  Paprastasis  remontas  6139169;489916 - 6138610;489073  500 m 3    12,303  

1.4.  DTG050, Dotnuvos mstl., Žemaitės  g.  (4400 - 2222 - 4515)   asfaltbetonio  dangos atnaujinimas  Paprastasis  remontas  6136774;492817 - 6136946;492693  900 m 2  56,600  

V iso einamiesiems tikslams:  123,453  

1. 5 .  DTG003, Akademijos mstl., Jaunimo  g. (4400 - 5521 - 6954)  kapitalini s   remont as    Kapitalinis  remontas,   i nžinerinės  paslaugos  490648;6140328 - 490402;6140488  1470 m 2  12 5 ,343  

1.6.  DTG082, Vainotiškių k., Kranto g.   (4400 - 2234 - 2563)   kapitalinio  remonto projektavimas, projekto  ekspertizė  Inžinerinės  paslaugos  490311;6140958 -   490286;6141224  1120 m 2  4,657  

Viso turtui įsigyti:      1 30 ,000  

Iš viso:  253,453  

2. Gudžiūnų seniūnija  

2.1.  Seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro  danga (žvyravimas)  Priežiūra   Vietinės reikšmės keliai ir gatvės  pagal patvirtintus kelių ir gatvių  sąrašus  600 m 3    11,130  

2.2.  Seniūnijos   keliai ir gatvės su  asfaltbetonio danga  (išdaužų  užtaisymas)  Priežiūra   Vietinės reikšmės keliai ir gatvės  pagal patvirtintus kelių ir gatvių  sąrašus  250 m 2    7,800  

2.3.  GDG0 28 ,  Miegėnų k.,  Naujoji   g.  (4400 - 4830 - 9235 ) asfaltbetonio  dangos atnaujinimas  Paprastasis  remontas  615 1448 ;4 94450 - 615 1412 ;4 94459  1 50   m 2  4,000  

2.4.  GDG0 27 ,  Miegėnų  k.,  Mechanizatorių   g.   (4400 - 2 452 - 7 159 )   asfaltbetonio dangos atnaujinimas  Paprastasis  remontas  6151448;494450 - 6151 492 ;494 500  2 50   m 2  6 , 500  

Viso einamiesiems tikslams:  2 9 ,430  

2. 5 .  GD - 55, kelio Miegėnai - Paberžė  (4400 - 2567 - 6977) pralaid os - tilt o   per   Liaudės upę   kapitalini s   remont as  Kapitalinis  remontas,  inžinerinės  paslaugos  6151925;497700 - 6151936;497722  8 m;   23 m 2  68 ,000  

2.6.  GDG003 ,   Devynduonių k., Liaudės  g. (4400 - 4452 - 5975)  kapitalini s   remont as  Kapitalinis  remontas,  inžinerinės  paslaugos  6155479;493324 - 6155110;493619  2245 m 2  3,200  

Viso turtui įsigyti:      7 1 ,200  

                                                                                                                                                                          Iš viso:      100,630  

3. Josvainių seniūnija  

