      								  PATVIRTINTA
             				                         	  Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 
            				                           	  2023 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-63     

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) OBJEKTŲ PRIORITETINĖ EILĖ 
	Kelio (gatvės) numeris, pavadinimas, darbų rūšis
	Kriterijų reikšmių suma
	Eil. Nr. prioriteto tvarka
	Įgyvendinimo metai

	Kėdainių miesto seniūnija

	I dalis.  Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto  objektai

	KDG101, Kėdainių m., Saulėlydžio g. rekonstravimas
	50
	1
	2023

	KDG012, Kėdainių m., Birutės g. šaligatvių rekonstravimas
	49
	2
	2023

	KDG037, Kėdainių m., Janušavos g., KDG165,  Janušavos k., Janušavos g. (nuo Skroblų g. iki Gedimino g.) rekonstravimas
	45
	3
	2023-2026

	KDG181, Keleriškių k., Technikos g. rekonstravimas
	38
	4
	2023

	KDG032, Kėdainių m., Gluosnių g. rekonstravimas
	35
	5-6
	2023-2024

	Pėsčiųjų dviračių tako (tarp Josvainių g. ir 
J. Basanavičiaus g.) nauja statyba
	33
	7
	2023

	KDG113, Kėdainių m., V. Svirskio g. rekonstravimas
	30
	8-9
	2024-2025

	KDG054, Kėdainių m., Kosmonautų g. akligatvių rekonstravimas
	30
	8-9
	2025-2026

	Pėsčiųjų dviračių tako (nuo pėsčiųjų tilto “Vaivorykštė” iki J. Basanavičiaus g.) nauja statyba
	29
	10
	2025-2026

	KDG164, Daumantų k., Daukšių g. kapitalinis remontas
	28
	11
	2026

	II dalis. Paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 m2 plote, objektai

	KDG154, Bartkūniškių k., Jovarų g. paprastasis remontas 
	35
	5-6
	2023-2024

	Dotnuvos seniūnija

	I dalis.  Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto  objektai

	DTG005, Akademijos mstl., Jaunimo g. 
	43
	1
	2023-2024

	DTG051, Gėlainių k., Gėlainių g. kapitalinis remontas
	23
	2-3
	2023–2025

	DTG082, Vainotiškių k., Kranto g. kapitalinis remontas
	20
	4-5
	[bookmark: _GoBack]2023–2026

	DTG044, Dotnuvos mstl., Ruokio g. kapitalinis remontas
	18
	5
	2025-2026

	DTG073, Šlapaberžės k., Naujaberžės g. kapitalinis remontas
	18
	6-9
	2025-2026

	DTG020, Dotnuvos mstl., Lauko g. kapitalinis remontas
	10
	10
	 2026

	II dalis. Paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 m2 plote, objektai

	DT-16, Privažiavimo nuo Akademijos mstl. iki Dotnuvos girininkijos žvyro dangos paprastasis remontas
	23
	2-3
	2023-2024

	DTG050, Dotnuvos mstl., Žemaitės g. paprastasis remontas
	20
	4-5
	2025-2026

	DTG013, Akademijos mstl., D. Rudzinsko g. paprastasis remontas
	18
	6-9
	2025-2026

	DTG019, Aušros k., Daumantų g. paprastasis remontas
	18
	6-9
	2025-2026

	Gudžiūnų seniūnija

	I dalis.  Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto  objektai

	GDG003, Devynduonių k., Liaudės g. kapitalinis remontas
	65
	1
	2023

	GD-55, Kelio Miegėnai-Paberžė tilto-pralaidos kapitalinis remontas
	45
	2
	2023-2024

	GDG023, Gudžiūnų k., Pilionių g. kapitalinis remontas
	28
	3
	2024–2026

	Josvainių seniūnija

	I dalis.  Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto  objektai

	JSG038, Josvainių mstl., Skroblų g. (nuo Nevėžio g. iki Labūnavos g.) kapitalinis remontas
	69
	1
	2023

	JSG038, Josvainių mstl., Skroblų g. (nuo Labūnavos g. iki Ariogalos g.)  rekonstravimas
	53
	2
	2023–2025

	JSG035, Josvainių mstl., Pakrantės g. kapitalinis remontas
	35
	3
	2023–2024

	JSG049, Juodkaimių k., Šermukšnių g. kapitalinis remontas 
	30
	4
	2023–2025

	JSG046, Juodkaimių k., Lauko g. kapitalinis remontas
	25
	5
	2024–2026

	JSG034, Josvainių mstl., Nevėžio g. atšakos nuo Skroblų g. kapitalinis remontas
	20
	6-7
	2025–2026

	JSG030, Josvainių mstl., Kaštonų g. atšakos nuo Skroblų g. kapitalinis remontas
	20
	6-7
	2025–2026

	Krakių seniūnija

	I dalis.  Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto  objektai

	KR-42, Kelio Norkūnai-Dangaučius kapitalinis remontas
	28
	2
	2023

	KR-51, Kelio Meironiškiai-Meironiškėliai kapitalinis remontas
	8
	5
	2023-2025

	II dalis. Paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 m2 plote, objektai

	KRG046, Plinkaigalio k., Piliakalnio g. paprastasis remontas
	44
	1
	2023-2024

	KRG027, Meironiškių k., Senoji g. paprastasis remontas
	23
	3
	2024-2025

	KRG050, Plinkaigalio k., Žalvario g. paprastasis remontas
	15
	4
	2024-2025

	Pelėdnagių seniūnija

	I dalis.  Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto  objektai

	PLG013, Labūnavos k., Linelių g. kapitalinis remontas
	40
	4
	2023–2025

	PLG045, Paobelio k., Kranto g. kapitalinis remontas
	35
	5
	2023–2024

	PLG048, Paobelio k., Nevėžio g. kapitalinis remontas
	30
	6
	2024–2026

	PLG052, Pėdžių k., Barupės g. kapitalinis remontas
	18
	8
	2025-2026

	PLG033, Nociūnų k., Eglių g. kapitalinis remontas
	13
	10
	2026

	II dalis. Paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 m2 plote, objektai

	PLG058, Pelėdnagių k., Beržų g. paprastasis remontas
	70
	1
	2023

	PL-5, Kelio Labūnava-Sičioniai paprastasis remontas
	55
	2
	2023

	PLG036, Nociūnų k., Pėdžių g. paprastasis s remontas
	45
	3
	2023-2024

	PL-52, Privažiavimo nuo VRK Nr. A8 iki Nociūnų k. paprastasis remontas
	25
	7
	2025

	PLG083, Sičionių k., Šaltinio g. paprastasis remontas
	14
	9
	2026

	Pernaravos seniūnija

	I dalis.  Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto  objektai

	PRG012, Langakių k., Vingio g. kapitalinis remontas
	53
	1
	2023

	PRG008, Juodžių k., Lakštingalos g. kapitalinis remontas 
	14
	4
	2023–2024

	PRG005, Jakšių k., Laukų g. kapitalinis remontas
	10
	5
	2024–2026

	II dalis. Paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 m2 plote, objektai

	PR-15, Kelio Pernarava-Blandžiai paprastasis remontas
	38
	2-3
	2023–2026

	PR-21, Kelio Pernarava-Pelutava paprastasis remontas
	38
	2-3
	2023–2026

	Surviliškio seniūnija

	I dalis.  Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto  objektai

	SRG002, Bakainių k., Kalno g. kapitalinis remontas
	38
	1
	2023–2024

	SRG011, Kalnaberžės k., Parko g. kapitalinis remontas
	23
	2
	2024–2025

	Šėtos seniūnija

	I dalis.  Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto  objektai

	STG042, Kelio-įvažiavimo į kiemus Pagirių mstl. rekonstravimas
	38
	2
	2023–2024

	II dalis. Paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 m2 plote, objektai

	STG030, Šėtos mstl., Pagirių g. paprastasis remontas
	74
	1
	2023–2024

	STG027, Šėtos mstl., Linksmavietės g. paprastasis remontas
	25
	3
	2024-2025

	Truskavos seniūnija

	I dalis.  Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto  objektai

	TRG028, Privažiavimo kelio nuo Derliaus g. Pavermenio k. kapitalinis remontas
	39

	1
	2023–2025

	TRG001, Anciškio k., Bažnyčios g. kapitalinis remontas
	8
	3-4
	2024–2026

	TR-23, Kelio Anciškis-Dvariškių II k. pro gyvenamuosius namus kapitalinis remontas
	8
	3-4
	2024–2026

	II dalis. Paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 m2 plote, objektai

	TR-5, Kelio Petkūnai-Vidulaukiai paprastasis remontas
	33
	2
	2023-2024

	Vilainių seniūnija

	I dalis.  Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto  objektai

	VLG076, Vilainių k., Melioratorių g. šaligatvių (dešinė pusė) kapitalinis remontas
	55
	1
	2023–2024

	VL-29, Kelio Rudžiai-Apytalaukio miškas kapitalinis remontas
	53
	2
	2023-2024

	VLG045, Stebulių k., Stebulių g. kapitalinis remontas
	33
	5-6
	2025–2026

	VLG025, Katkų k., Katkų g. kapitalinis remontas
	33
	5-6
	2025-2026

	II dalis. Paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 m2 plote, objektai

	VLG077, Vilainių k., Nevėžio g. paprastasis remontas 
	48
	3
	2023–2024

	VLG035, Lančiūnavos k., Liepų al. paprastasis remontas
	45
	4
	2024–2025

	VLG084, Vilainių k., Tuopų g. paprastasis remontas
	13
	7
	2026



PASTABOS:
1. Objektams surinkus vienodą balų skaičių, pirmumas skiriamas mažesnės darbų vertės objektui.
2. Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbų objektams, kuriems ankstesniais metais nebuvo parengti projektai, pirmaisiais įgyvendinimo metais bus rengiami projektai ir kita techninė dokumentacija.
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                          PATVIRTINTA                                                        Kėdainių rajono savivaldybės tarybos                                                          202 3   m.  vasario   24   d.   sprendimu Nr. TS - 63           KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS  KELIŲ (GATVIŲ)   OBJEKTŲ   PRIORITETIN Ė   EILĖ    

Kelio (gatvės) numeris, pavadinimas, darbų rūšis  Kriterijų  reikšmių suma  Eil. Nr.  prioriteto  tvarka  Įgyvendinimo  metai  

Kėdainių miesto seniūnija  

I dalis .    Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto  objektai  

KDG101, Kėdainių m., Saulėlydžio g. rekonstravimas  50  1  2023  

KDG012, Kėdainių m., Birutės g. šaligatvių  rekonstravimas  49  2  2023  

KDG037, Kėdainių m., Janušavos g.,  KDG165 ,    Janušavos k., Janušavos g. (nuo Skroblų g. iki  Gedimino g.) rekonstravimas  45  3  2023 - 2026  

KDG181, Keleriškių k., Technikos g. rekonstravimas  38  4  2023  

KDG032, Kėdainių m., Gluosnių g. rekonstravimas  35  5 - 6  2023 - 2024  

Pėsčiųjų dviračių tako (tarp Josvainių g. ir    J. Basanavičiaus g.) nauja statyba  33  7  2023  

KDG113, Kėdainių m., V.  Svirskio g. rekonstravimas  30  8 - 9  2024 - 2025  

KDG054, Kėdainių m., Kosmonautų g. akligatvių  rekonstravimas  30  8 - 9  2025 - 2026  

Pėsčiųjų dviračių tako (nuo pėsčiųjų tilto  “Vaivorykštė” iki J. Basanavičiaus g.) nauja statyba  29  10  2025 - 2026  

KDG164, Daumantų k. , Daukšių g. kapitalinis  remontas  28  11  2026  

II dalis. Paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 m 2   plote, objektai  

KDG154, Bartkūniškių k., Jovarų g. paprastasis  remontas   35  5 - 6  2023 - 2024  

Dotnuvos seniūnija  

I dalis .    Tiesimo,  rekonstravimo, kapitalinio remonto  objektai  

DTG005, Akademijos mstl., Jaunimo g.   4 3  1  2023 - 2024  

DTG051, Gėlainių k., Gėlainių g. kapitalinis remontas  23  2 - 3  202 3 – 202 5  

DTG082, Vainotiškių k., Kranto g. kapitalinis remontas  20  4 - 5  202 3 – 202 6  

DTG044, Dotnuvos mstl., Ruokio g.  kapitalinis  remontas  1 8  5  2025 - 2026  

DTG073,  Šlapaberžės k., Naujaberžės g.   kapitalinis  remontas  18  6 - 9  2025 - 2026  

DTG0 20 , Dotnuvos mstl.,  Lauko   g.  kapitalinis  remontas  1 0  10    202 6  

II dalis. Paprastojo remonto darbų,  atliekamų ne mažesniame kaip 1000 m 2   plote, objektai  

DT - 16 ,   Privažiavim o   nuo Akademijos  mstl.  iki  Dotnuvos girininkijos   žvyro dangos paprast asis   remontas  23  2 - 3  202 3 - 202 4  

DTG0 5 0, Dotnuvos mstl.,  Žemaitės g.   paprastasis  remontas  20  4 - 5  2025 - 2026  

