Projektas

kėdainių rajono savivaldybėS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-14 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIORITETINĖS EILĖS PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

2024 m. gegužės 22 d. Nr. SP- 165

Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-14 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių prioritetinės eilės patvirtinimo“, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) objektų prioritetinę eilę Kėdainių miesto seniūnijoje ir ją išdėstyti taip:

| „Kelio (gatvės) numeris, pavadinimas, darbų rūšis | Kriterijų reikšmių suma | Eil. Nr. prioriteto tvarka | Įgyvendinimo metai |
| --- | --- | --- | --- |
| Kėdainių miesto seniūnija |  |  |  |
| I dalis. Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto objektai |  |  |  |
| KDG101, Kėdainių m., Saulėlydžio g. rekonstravimas | 60 | 2 | 2022-2024 |
| KDG037, Kėdainių m., Janušavos g., KDG165, Janušavos k., Janušavos g. (nuo Skroblų g. iki Gedimino g.) rekonstravimas | 55 | 3 | 2023-2025 |
| KDG032, Kėdainių m., Gluosnių g. rekonstravimas | 45 | 4 | 2023-2024 |
| KDG113, Kėdainių m., V. Svirskio g. rekonstravimas | 40 | 5 | 2024-2025 |
| KDG007, Kėdainių m., Aušros g. (nuo Palangos g. iki Laisvės g.) rekonstravimas | 39 | 6 | 2025 |
| KDG054, Kėdainių m., Kosmonautų g. akligatvių rekonstravimas | 35 | 7 | 2025-2026 |
| KDG029, Kėdainių m., Elevatoriaus g. (už geležinkelio pervažos) rekonstravimas | 33 | 8-9 | 2026-2027 |
| KDG002, Kėdainių m., Algirdo g. rekonstravimas | 33 | 8-9 | 2026-2027 |
| KDG041, Kėdainių m., Jubiliejaus g. akligatvių rekonstravimas | 30 | 10 | 2027 |
| KDG164, Daumantų k., Daukšių g. kapitalinis remontas | 28 | 11 | 2027 |
| KDG179, Keleriškių k., Smėlio g. kapitalinis remontas | 25 | 12 | 2027 |
| KDG025, Kėdainių m., Dvaro g. rekonstravimas | 23 | 13 | 2027 |
| II dalis. Paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 m2 plote, objektai |  |  |  |
| Kėdainių m., Respublikos g. 26 daugiabučio namo kiemo dangos remontas | 75 | 1 | 2023-2024“ |

Savivaldybės meras

Kėdainių rajono savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-14 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIORITETINĖS EILĖS PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

2024 m. gegužės 15 d.

Kėdainiai

Parengto sprendimo projekto tikslai:

Pakeisti Kėdainių miesto seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) objektų prioritetinę eilę papildant ją vienu objektu.

Sprendimo projekto esmė, rengimo priežastys ir motyvai:

2023 m. pagal finansines galimybes iš skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų buvo pradėti Kėdainių m., Respublikos g. Nr. 26 daugiabučio gyvenamojo namo kiemo remonto darbai, t. y. suremontuotas 175 kv. m šaligatvio.

2024 m. kovo 7 d. buvo gautas namo bendrijos pirmininko prašymas šiais metais visiškai užbaigti kiemo remonto darbus, t. y. suremontuoti likusią dalį šaligatvio ir išasfaltuoti kiemą (pravažiavimą). Pagal patikslintą remontuojamų daugiabučių namų kiemų prioritetinę eilę, kuri sudaryta atsižvelgiant į kriterijus bei jų reikšmę, minėtas kiemas yra I vietoje. Rangos darbų eigoje paaiškėjo, kad šaligatvio ir kiemo-pravažiavimo remontuojamas plotas viršija 1 000 kv. m, todėl, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, reikalinga jį įtraukti į Kėdainių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių prioritetinę eilę. 2024 m. skirtų lėšų šio objekto remontui pakanka.

Dėl Kėdainių miesto seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) objektų prioritetinės eilės pasikeitimo papildant ją minėtu objektu, kitų objektų įgyvendinimo laikotarpis nesikeičia.

Lėšų poreikis (jeigu sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos):

Nėra.

Laukiami rezultatai:

Gyventojų poreikių tenkinimas pagerinant jiems gyvenamosios aplinkos kokybę bei užtikrinant saugų ir tinkamą susisiekimą.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas*

| Sritys | Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai |  |
| --- | --- | --- |
|  | Teigiamas poveikis | Neigiamas poveikis |
| Ekonomikai |  |  |
| Finansams |  |  |
| Socialinei aplinkai |  |  |
| Viešajam administravimui |  |  |
| Teisinei sistemai |  |  |
| Kriminogeninei situacijai |  |  |
| Aplinkai |  |  |
| Administracinei naštai |  |  |
| Regiono plėtrai |  |  |
| Kitoms sritims, asmenims ar jų grupėms |  |  |

* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas teisinis reguliavimas.

Statybos ir turto skyriaus vedėja 		                                    Audronė Naujalienė