6. Veiksmų planas iki 2030 m.
Veiksmų planas iki 2030 m. pateikiamas 6.1 lentelėje
6.1 lentelė. Kėdainių miesto darnaus judumo plano įgyvendinimo veiksmų planas 2017−2030 m. 

	Teminė dalis
	Veiksmo pavadinimas
	Įgyvendinimo rodikliai
	Rodiklio reikšmė
	Vykdymo terminai, metais
	Lėšų poreikis, tūkst. Eur
	Lėšų šaltiniai
	Atsakinga institucija


	Viešojo transporto skatinimas
	Viešojo transporto parko atnaujinimas 
	Įsigyti netaršius arba alternatyviais degalais varomus 
	Įsigyti autobusai, vnt.

	11


	2023−2030

	2 350
	Nr. 04.5.1-TID-R-518, SB, UAB „Kėdbusas“
Nr. 10-001-06-01-03 (RE)

	UAB „Kėdbusas“

	
	Viešojo transporto 
stotelių
atnaujinimas
	Atnaujinti stoteles suremontuojant paviljonus, pateikiant maršrutų grafikus
	Atnaujintų stotelių skaičius, vnt.
	24
	2023−2030
	45
	Nr. 04.5.1-TID-R-518, SB, UAB „Kėdbusas“
Nr. 10-001-06-01-03 (RE)
Nr. 01-002-07-01-02 (RE)
	Kėdainių rajono savivaldybės administracija

	
	Viešojo transporto remonto bazės įrengimas
	Parengti techninį projektą ir vykdyti statybos darbus
	Parengti techniniai projektai, vnt.
Pasirašyta rangos sutarčių, vnt.
	1
1
	2023−2030
	25
	SB, UAB „Kėdbusas“
	UAB „Kėdbusas“

	
	Dviračių ir viešojo transporto sąveikos aikštelių (Bike&Ride) įrengimas
	Įrengti dviračių statymo vietas stotelėse, iki kurių patogu atvažiuoti dviračiu
	Įrengtų Bike&Ride aikštelių skaičius, vnt
	10
	2023−2030
	25
	Nr. 04.5.1-TID-R-514, SB, 
Nr. 10-001-06-01-03

	Kėdainių rajono savivaldybės administracija

	Bevariklio transporto integracija
	Dviračių takų plėtra
	Įrengti ir/arba rekonstruoti dviračių bei pėsčiųjų ir dviračių takus (Pramonės g. 1,08 km; Kalno‒Pirmūnų‒Juodkiškio g. 1 km; nuo Juodkiškio g. iki Gamyklų g. (link Pramonės įmonių) 2 km;   Nevėžio upės krante nuo tilto Vaivorykštė iki J. Basanavičiaus g. 1,78 km ir  palei Tilto g. 0,73 km; S. Dariaus ir Girėno g. ir M. Daukšos g. iki Draugystės g. 3,3 km (šalia valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 195 Kėdainiai-Krekenava-Panevėžys ruože nuo 0 iki 3,3 km) ir nuo Draugystės g. iki Žibuoklių g. 1,47 km (šalia valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 195 Kėdainiai-Krekenava-Panevėžys ruože nuo 3,3 iki 4,75 km).; Liaudies–Kanapinsko žiedas–Gegučių parko–Vyturių–Lauko g. iki J.Basanavičiaus gatvės 1,38 km; J. Basanavičiaus g. nuo tilto per Nevėžį iki Melioratorių g. 0,3 km) (šalia valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 229 Aristava-Kėdainiai-Cinkiškiai ruože nuo 4,85 iki 5,15 km.
	Įrengtų ir/arba rekonstruotų dviračių bei pėsčiųjų ir dviračių takų ilgis, km
	13,04
	2017−2030

	12 058

	Savivaldybės balanse:  
Nr. 04.5.1-TID-R-516;
Nr. 07.1.1-CPVA-R-905
Nr. 10-001-06-01-03 (RE)
LAKD balanse;
Nr. 06.2.1-TID-V-507; KPPP lėšos

	Kėdainių rajono savivaldybės administracija, LAKD

	Eismo sauga ir saugumas 
	Gatvių apšvietimas
	Įrengtas ar rekonstruotas gatvių apšvietimas
	Apšviestų gatvių skaičius, vnt.
	58
	2017−2023


	376
	SB
Nr. 04.3.1-LVPA-T-116
	Kėdainių rajono savivaldybės administracija

	
	Pėsčiųjų takų (šaligatvių) įrengimas ir remontas
	Įrengti ar suremontuoti pėsčiųjų takus (šaligatvius)
	Gatvių, kuriose įrengti/suremontuoti šaligatviai, skaičius, vnt.
	11
	2017−2030

	760
	Nr. 06.2.1-TID-R-511;
Nr. 04.5.1-TID-R-516; SB

	Kėdainių rajono savivaldybės administracija

	
	Inžinerinių saugaus eismo priemonių keliuose įrengimas
	Rekonstruoti sankryžas, įrengti „miesto vartus“, saugumo saleles
	Įrengtų inžinerinių saugaus eismo priemonių skaičius, vnt.
	13
	2023−2030

	538
	Nr. 06.2.1-TID-R-511;
Nr. 06.2.1-TID-V-507; KPPP lėšos

	Kėdainių rajono savivaldybės administracija

	
	Inžinerinių saugaus eismo priemonių geležinkeliuose įrengimas
	Rekonstruoti geležinkelio pervažas įrengiant užkardas
	Rekonstruotų pervažų skaičius, vnt.
	1
	2018−2030

	50
	Nr. 06.2.1-TID-V-509; AB „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos
	AB „Lietuvos geležinkeliai“

	Eismo organizavimo tobulinimas ir judumo valdymas


	Tranzitinio krovininio transporto ribojimas 
	Riboti krovininio transporto judėjimą J.Basanavičiaus, Gedimino, Šėtos g[footnoteRef:1]. [1:  Prieš priimant sprendimą dėl sunkiasvorio transporto draudimo Šėtos g., šį klausimą svarstyti rajono Taryboje 
] 

	Gatvių, kuriose ribojamas tranzitinio krovininio transporto judėjimas, skaičius, vnt.
	3
	2018
	5
	SB, KPPP lėšos
	Kėdainių rajono savivaldybės administracija

	
	Eismo organizavimo sutvarkymas pietvakarinėje dalyje esančiuose kvartaluose
	Sutvarkyti eismą kvartaluose užtikrinant neatidėliotinų tarnybų patekimą
	Parengtų detaliųjų planų skaičius, vnt.
Pasirašytų rangos sutarčių skaičius, vnt.
	3


2
	2019−2020

	250
	SB, Nr. 07.1.1-CPVA-R-905
	Kėdainių rajono savivaldybės administracija

	
	Išvažiavimo iš sporto arenos rekonstravimas
	Užtikrinti saugų išvažiavimą iš sporto arenos
	Rekonstruotų sankryžų skaičius, vnt.
	1
	2019
	20
	SB, KPPP lėšos
	Kėdainių rajono savivaldybės administracija

	Miesto logistika
	Miesto 
aplinkkelių plėtra
	Įrengti aplinkkelius nukreipiant miesto bei užmiesčio krovininius automobilius į/iš pramoninę zoną
	Parengtų teritorijų planų skaičius, vnt.
Parengtų žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų skaičius, vnt.
	2

2
	2023−2030

	375
	SB 
	Kėdainių rajono savivaldybės administracija

	Transporto sistemos visuotinumas ir SPTŽ įtrauktis
	Tikslinių SPTŽ priemonių įrengimas
	Įrengti tikslines SPTŽ priemones gatvių, susijusių su Kėdainių bendruomenės centru, aplinkoje (Lukšio, Tilto, Gegučių, Birutės, Kęstučio ir Žemaitės gatvėse)
	Gatvių, kuriose įrengtos SPTŽ priemonės, skaičius, vnt.
	6
	2018−2020

	20
	Nr. 06.2.1-TID-R-511
SB

	Kėdainių rajono savivaldybės administracija

	
	SPTŽ priemonių įrengimas pėsčiųjų takuose (šaligatviuose)
	Įrengti SPTŽ priemones rekonstruojant pėsčiųjų takus (šaligatvius) (J. Basanavičiaus, Šėtos, S. Jaugelio-Telegos, Skongalio, Kauno, Dotnuvos, Radvilų, Gedimino, Rasos, A. Kanapinsko, Knypavos g.)
	Gatvių , kuriose įrengtos SPTŽ priemonės, skaičius, vnt.
	11
	2018−2019

	80
	Nr. 06.2.1-TID-R-511;
Nr. 04.5.1-TID-R-516; SB

	Kėdainių rajono savivaldybės administracija

	Alternatyavių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas

	Elektromobilių įkrovimo stotelių rengimas
	
	Įrengtų elektromobilių įkrovimo prieigų skaičius, vnt.
	6

	2019−2022
	74

	Nr. 04.5.1-TID-V-515; 
SB

	Kėdainių rajono savivaldybės administracija

	Intelektinių transporto diegimo sistemų mieste poreikio vertinimas
	Informacijos pateikimas viešojo transporto stotelės
	Sukurti viešojo transporto informacinę sistemą su švieslentėmis, e. popieriumi, tvarkaraščiais, tikralaikiu viešojo transporto atvykimu ir kt.
	Parengtų informacinių sistemų projektų skaičius
	1
	2023−2030

	48
	SB
Nr. 01-002-07-01-02 (RE)
Nr. 10-001-06-01-03 (RE)
	Kėdainių rajono savivaldybės administracija

	
	Vieno bilieto sistemos sukūrimas
	Sukurti e. bilieto sistemą
	Parengtų e. bilieto sistemų projektų skaičius
	1
	2023−2030

	450
	SB, UAB „Kėdbusas“
01-002-07-01-02 (RE)
	Kėdainių rajono savivaldybės administracija, UAB „Kėdbusas“

	
	Papildomos informacijos tinklalapyje pateikimas
	Sukurti žemėlapį su maršrutais, stotelėmis, gatvių pavadinimais
	Sukurtų žemėlapių skaičius, vnt.
	1
	2023−2030

	10
	SB, UAB „Kėdbusas“
01-002-07-01-02 (RE)
	Kėdainių rajono savivaldybės administracija, UAB „Kėdbusas“

	
	Mobiliosios aplikacijos sukūrimas
	Sukurti mobiliąją aplikaciją, susietą su e. bilietu sudarant galimybę matyti viešojo transporto priemonės padėtį
	Sukurtų aplikacijų skaičius, vnt. 
	1
	2023−2030

	10
	SB, UAB „Kėdbusas“
Nr. 01-002-07-01-02 (RE)
Nr. 10-001-06-01-03 (RE)
	Kėdainių rajono savivaldybės administracija, UAB „Kėdbusas“
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